SICCAM SARL

Cahier des charges

Site vitrine institutionnel — page d’accueil

| Rubrique | Valeur |
| --- | --- |
| Maître d’ouvrage | SICCAM SARL — Société Industrielle et Commerciale du Cameroun |
| Siège | Olembé, Yaoundé — Cameroun |
| Objet | Site vitrine de présentation et de génération de demandes de devis |
| Version du document | 1.0 |
| Date | 7 août 2026 |
| Statut | Page d’accueil livrée — pages intérieures à produire |
| Langue de référence | Français |

Portée de ce document Ce cahier des charges décrit l’application telle qu’elle a été construite, et non un projet à venir. Il fait foi pour la recette de la page d’accueil et sert de référence pour les développements restants. Les points non tranchés sont réunis au chapitre 8.

# Sommaire

Clic droit sur ce cadre puis « Mettre à jour les champs » pour générer le sommaire.

# 1. Présentation et objectifs

## 1.1 Le commanditaire

SICCAM SARL est une entreprise camerounaise implantée à Yaoundé, spécialisée dans la production, la commercialisation, la distribution et l’exportation de produits agricoles, agroalimentaires et agro-pastoraux. Elle intervient sur toute la chaîne d’approvisionnement : collecte auprès de producteurs identifiés, conditionnement, contrôle qualité, transit douanier et mise à FOB depuis Douala ou Kribi.

Ses quatre filières d’exportation sont le cacao, le café (arabica et robusta), le soja grain et le poivre blanc de Penja sous indication géographique protégée. L’entreprise intervient également en négoce et en import-distribution de denrées stratégiques (riz, maïs, farine, pâtes, sucre, sardines, tourteau de soja), activité hors périmètre du présent site.

## 1.2 Objectifs du site

| N° | Objectif | Indicateur de réussite |
| --- | --- | --- |
| O1 | Générer des demandes de devis qualifiées | Formulaire complété avec produit, volume et destination |
| O2 | Établir la crédibilité technique auprès d’acheteurs professionnels | Spécifications, incoterms et documents annoncés sur chaque filière |
| O3 | Présenter les quatre filières et leurs caractéristiques | Fiche produit lisible en moins de 30 secondes |
| O4 | Rendre les coordonnées immédiatement joignables | Téléphone et courriel cliquables sur mobile |
| O5 | Porter l’identité de marque nouvellement définie | Logo, palette et typographie appliqués sans exception |

## 1.3 Publics visés

| Public | Attente principale | Traitement dans le site |
| --- | --- | --- |
| Acheteur / négociant international | Spécifications, volumes, incoterms, délais de transit | Lignes d’analyse, section Destinations, procédé en six étapes |
| Importateur et grossiste régional | Disponibilité, régularité des lots, documentation | Témoignages, section Savoir-faire, bandes d’analyse |
| Industriel transformateur | Constance qualité, traçabilité, certificats | Procédé en six étapes, engagement documentaire |
| Producteur et partenaire local | Conditions d’achat et de paiement | Point fort « Achat direct » |

Ton éditorial imposé Le lecteur est un acheteur professionnel. On parle chiffres, procédés et délais — jamais « passion » ni « excellence ». Vouvoiement systématique, « nous » pour SICCAM. Aucun emoji, aucun point d’exclamation, aucun superlatif non prouvé, aucun pourcentage de satisfaction inventé. Typographie française : espace insécable avant : ; ? !, guillemets « … ».

# 2. Périmètre

## 2.1 Compris dans la version livrée

Page d’accueil complète, onze sections, entièrement responsive.

Barre de navigation flottante et menu compact sous 900 px.

Système de design implémenté en jetons CSS (couleurs, typographie, espacement, rayons, ombres, mouvement).

Logo SICCAM SARL en composant paramétrable : trois variantes, quatre déclinaisons de fond.

Formulaire de demande de devis, avec écran de confirmation.

Optimisation des images, polices auto-hébergées, métadonnées de référencement et de partage.

Favicon aux couleurs de la marque.

## 2.2 Exclu de la version livrée

| Élément | Statut | Conséquence à traiter |
| --- | --- | --- |
| Page Produits | Non réalisée | Les liens des cartes produit pointent vers le formulaire de contact |
| Page À propos | Non réalisée | Retirée de la navigation principale |
| Page Contact autonome | Non réalisée | Le formulaire est intégré à la page d’accueil |
| Transmission du formulaire | Non branchée | Aucune demande n’est envoyée à ce jour — voir chapitre 8 |
| Espace d’administration | Hors périmètre | Contenus modifiables uniquement par le code |
| Version anglaise | Hors périmètre | Le site est monolingue français |
| Activité d’import-distribution | Hors périmètre | Le site ne présente que les quatre filières d’export |

# 3. Structure et contenu de la page d’accueil

Les onze sections se succèdent dans l’ordre ci-dessous. Chaque section porte une ancre utilisable en navigation interne.

| # | Section | Ancre | Contenu et rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Héros | #hero | Photo plein écran, titre, chapeau, deux appels à l’action, bande de campagne |
| 2 | Chiffres-clés | — | Quatre mesures : partenaires, filières, délai de réponse, volume minimum |
| 3 | Bande d’analyse | — | 4 filières · certificat d’analyse par lot · échantillon sur demande |
| 4 | Produits | #produits | Quatre cartes : photo, origine, étiquette, description, ligne d’analyse |
| 5 | Savoir-faire | #savoir-faire | Image en débord, quatre points forts avec pastilles d’icône |
| 6 | Citation | — | Pic typographique — citation de la direction, seule à l’écran |
| 7 | Bande d’analyse | — | Traçabilité · identifiant de lot conservé jusqu’au connaissement |
| 8 | Procédé | #filiere | Six étapes en relevé tabulaire, sur fond sombre |
| 9 | Bande d’analyse | — | 15 ports · EXW / FOB / CFR / CIF · transit 7–34 j |
| 10 | Destinations | #destinations | Quatre zones en onglets, fiche détaillée dynamique |
| 11 | Témoignages | — | Trois témoignages notés cinq étoiles |
| 12 | Références | #references | Cinq références rendues en typographie |
| 13 | Contact | #contact | Coordonnées et formulaire de demande de devis |
| 14 | Appel à l’action | — | Bandeau brique — production sur cahier des charges |
| 15 | Pied de page | — | Logo complet, quatre colonnes, mentions |

## 3.1 Les quatre filières

| Filière | Origine | Étiquette | Spécification annoncée |
| --- | --- | --- | --- |
| Cacao | Sud, Centre, Littoral | Grade I | HUM. ≤ 7,5 % · 95–105 fèves/100 g |
| Café | Ouest, Nord-Ouest, Moungo | Screen 15+ | HUM. 10–12 % · arabica & robusta |
| Soja grain | Nord, Adamaoua, Est | Non-OGM | PROT. ≥ 36 % · impuretés ≤ 2 % |
| Poivre blanc de Penja | Penja, vallée du Moungo | IGP | Calibre 4–5 mm · vallée du Moungo |

## 3.2 Zones de destination

| Zone | Ports | Transit | Incoterms |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique | Lagos, Libreville, Le Cap, Durban | 7 à 18 j | EXW, FOB, CFR |
| Europe | Rotterdam, Anvers, Le Havre, Gênes | 18 à 24 j | FOB, CFR, CIF |
| Asie | Singapour, Shanghai, Hô-Chi-Minh-Ville, Karachi | 26 à 34 j | FOB, CFR |
| Moyen-Orient | Jebel Ali, Dammam, Mersin | 20 à 26 j | FOB, CIF |

## 3.3 Coordonnées publiées

| Canal | Valeur |
| --- | --- |
| Téléphone 1 | +237 690 498 465 |
| Téléphone 2 | +237 622 548 649 |
| Courriel | siccamsarl@yahoo.com |
| Adresse | Olembé, Yaoundé — Cameroun |

# 4. Identité visuelle

L’identité découle du système de design SICCAM établi sur la direction visuelle validée par le client. Aucune valeur n’est écrite en dur dans les composants : tout passe par des jetons CSS, ce qui rend une évolution de charte applicable en un seul point.

## 4.1 Palette

| Rôle | Nom | Code | Emploi |
| --- | --- | --- | --- |
| Primaire | Brique 500 | #B8402B | Couleur d’action : boutons, liens, sur-titres |
| Primaire foncé | Brique 600 | #A03623 | Survol des boutons primaires |
| Primaire clair | Brique 300 | #E59B87 | Filets et sur-titres sur fond sombre |
| Secondaire | Forêt 500 | #1B5E4A | Agriculture, qualité, certifications |
| Accent | Ocre 300 | #E5B959 | Bandeau du logo, étoiles de notation |
| Encre | Neutre 900 | #1C1815 | Titres, fonds sombres, pied de page |
| Texte courant | Neutre 600 | #5C5049 | Corps de texte |
| Surface douce | Neutre 50 | #F8F5F2 | Bandes alternées |
| Surface tiède | Brique 50 | #FDF3F0 | Section témoignages |

Règle chromatique Les neutres sont volontairement chauds : aucun gris froid nulle part. Deux fonds colorés au maximum par page. Aucun dégradé décoratif — les seuls dégradés admis sont les voiles de protection posés sur photographie.

## 4.2 Typographie

| Rôle | Police | Graisses | Emploi |
| --- | --- | --- | --- |
| Display | Bricolage Grotesque | 600 · 700 · 800 | Titres, chiffres-clés, logo |
| Texte | Public Sans | 300 à 700 | Corps, chapeaux, navigation |
| Utilitaire | IBM Plex Mono | 400 · 500 · 600 | Bandes d’analyse, spécifications, étiquettes de donnée |

Les trois polices sont auto-hébergées par le framework : aucun appel réseau vers Google Fonts, aucun décalage de mise en page au chargement. IBM Plex Mono a été retenue pour la couche données parce qu’elle est dessinée pour la documentation technique — ce n’est ni une police de code, ni une police décorative.

## 4.3 Logo

Le logo retenu est la piste 2b : un S brique posé à cheval sur le bord gauche d’un bandeau ocre biseauté en bas à droite, portant « ICCAM SARL ». La raison sociale complète en capitales espacées vient sous le verrouillage.

| Variante | Usage | Application dans le site |
| --- | --- | --- |
| Principale | Papeterie, documents d’export, pied de page | Pied de page, 38 px |
| Courte | Barres de navigation, signatures de courriel | Barre de navigation, 34 px |
| Symbole | Favicon, avatar, marquage de sac | Favicon |

| Déclinaison de fond | Bandeau | S | Lettrage |
| --- | --- | --- | --- |
| Fond clair | Ocre | Brique | Encre |
| Fond sombre | Ocre | Brique | Encre |
| Sur brique | Blanc | Blanc | Brique |
| Monochrome | Encre | Encre | Blanc |

Règles d’emploi Largeur minimale 180 px à l’écran et 45 mm à l’impression. Zone de protection égale à la hauteur du S sur les quatre côtés. Le verrouillage n’est jamais recomposé à la main : toutes ses cotes sont proportionnelles et dérivent d’une seule taille de référence.

## 4.4 Composition et mouvement

Conteneur 1200 px, marges de page 32 px (20 px en mobile), gouttière 24 px.

Les boutons sont toujours des pilules ; les cartes ont un rayon de 16 px ; les champs 8 px.

Jamais de carte à bordure gauche colorée ; la hiérarchie passe par l’ombre et le fond.

Séparateurs : bandes d’analyse en monospace portant les données de la section suivante. Les séparateurs ondulés initialement prévus ont été abandonnés au profit de ce dispositif informatif.

Une seule courbe d’animation : cubic-bezier(.2, .8, .3, 1).

Le mouvement porte sur les filets, jamais sur le contenu : le texte est présent dès le premier rendu, rien n’attend d’apparaître au défilement.

Séquence d’ouverture de 620 ms sur le héros seul, au chargement, une fois.

L’intégralité des animations est neutralisée sous prefers-reduced-motion.

# 5. Exigences fonctionnelles

| Réf. | Exigence | Priorité | État |
| --- | --- | --- | --- |
| EF-01 | Barre de navigation flottante et collante, trois zones, ancres internes | Haute | Livré |
| EF-02 | Menu compact déroulant sous 900 px, fermeture au choix d’un lien | Haute | Livré |
| EF-03 | Héros photo avec voile de protection et bande de campagne | Haute | Livré |
| EF-04 | Quatre chiffres-clés séparés par des filets | Moyenne | Livré |
| EF-05 | Grille des quatre filières avec ligne d’analyse par produit | Haute | Livré |
| EF-06 | Section savoir-faire, image en débord et quatre points forts | Moyenne | Livré |
| EF-07 | Procédé en six étapes, séquence numérotée sur fond sombre | Moyenne | Livré |
| EF-08 | Destinations : sélection d’une zone, mise à jour de la fiche sans rechargement | Haute | Livré |
| EF-09 | Trois témoignages et cinq références | Basse | Livré |
| EF-10 | Formulaire de devis : nom, société, pays, courriel, produit, quantité, message | Haute | Livré |
| EF-11 | Société et courriel obligatoires, courriel au format valide | Haute | Livré |
| EF-12 | Écran de confirmation après envoi, avec retour au formulaire | Haute | Livré |
| EF-13 | Transmission effective de la demande à SICCAM | Haute | À faire |
| EF-14 | Téléphones et courriel cliquables (tel: et mailto:) | Haute | Livré |
| EF-15 | Pied de page : logo complet, colonnes de liens, coordonnées, mentions | Moyenne | Livré |

# 6. Exigences techniques

## 6.1 Socle

| Composant | Choix | Version |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js — routeur Pages, compilation Turbopack | 16.2.7 |
| Bibliothèque d’interface | React | 19.1.0 |
| Langage | TypeScript, mode strict | 5.x |
| Styles | Feuille unique en jetons CSS natifs | — |
| Polices | next/font — auto-hébergement | — |
| Images | next/image — WebP et AVIF à la demande | — |
| Rendu | Génération statique de la page d’accueil | — |

## 6.2 Organisation du code

| Chemin | Contenu |
| --- | --- |
| src/pages/index.tsx | Montage de la page d’accueil |
| src/pages/_app.tsx | Chargement des trois polices et de la feuille de styles |
| src/pages/_document.tsx | Langue, favicon, couleur de thème |
| src/styles/globals.css | Jetons et intégralité des styles |
| src/data/siccam.ts | Contenu éditorial : produits, zones, étapes, témoignages, coordonnées |
| src/components/ | Logo, Icône, Bande, En-tête, Pied de page |
| src/components/sections/ | Une section de page par fichier |
| public/images/accueil/ | Six visuels de la page d’accueil |

Le contenu éditorial est isolé dans un fichier unique : modifier un chiffre, une spécification ou une coordonnée n’exige jamais de toucher à la mise en page.

## 6.3 Performance

| Critère | Exigence |
| --- | --- |
| Plus grand rendu de contenu (LCP) | Inférieur à 2,5 s en 4G sur mobile |
| Décalage cumulé (CLS) | Inférieur à 0,1 — garanti par les polices auto-hébergées et les images dimensionnées |
| Format des images | AVIF ou WebP servis automatiquement selon le navigateur |
| Poids des sources | Six visuels de 2,2 à 2,9 Mo à optimiser avant mise en ligne |
| JavaScript d’animation | Aucun — les animations sont en CSS natif |

## 6.4 Accessibilité

Cible : RGAA / WCAG 2.1 niveau AA.

Langue du document déclarée en français.

Structure de titres hiérarchisée, une seule balise de titre principal par page.

Anneau de focus visible sur tout élément interactif, au clavier comme à la souris.

Onglets de destination exposés avec les rôles ARIA appropriés.

Logo annoncé « SICCAM SARL » d’un seul tenant, malgré son découpage bichrome.

Bandes d’analyse masquées aux lecteurs d’écran : leurs abréviations sont déjà énoncées en toutes lettres dans la section correspondante.

Toutes les images portent une alternative textuelle décrivant la scène.

Animations neutralisées lorsque le système signale une préférence de mouvement réduit.

## 6.5 Référencement et partage

Titre et méta-description rédigés pour la page d’accueil.

Métadonnées Open Graph : titre, description, image, locale française.

Adresses des sections en ancres internes stables.

Contenu rendu côté serveur : intégralement lisible sans exécution de JavaScript.

## 6.6 Compatibilité

| Navigateur | Support |
| --- | --- |
| Chrome, Edge (2 dernières versions) | Complet, animations de filets comprises |
| Safari 26 et ultérieur | Complet |
| Firefox (2 dernières versions) | Complet ; les filets s’affichent sans animation de tracé |
| Navigateurs sans backdrop-filter | La barre de navigation reste opaque et lisible |

Principe de dégradation retenu : une fonctionnalité non supportée n’entraîne jamais la disparition d’un contenu. Un filet non animé reste affiché ; il n’est jamais masqué en attente d’un support absent.

# 7. Arbitrages assumés

Trois décisions s’écartent du système de design initial. Elles sont documentées ici pour être validées ou révoquées explicitement.

| Sujet | Règle initiale | Décision retenue | Motif |
| --- | --- | --- | --- |
| Mouvement | Aucune apparition au défilement | Les filets se tracent ; le contenu ne bouge jamais | L’interdiction protège le lecteur d’un texte qui se fait attendre. Elle est tenue sur le contenu ; le mouvement est déplacé sur les séparateurs. |
| Séparateurs | Séparateur ondulé, deux par page | Bandes d’analyse en monospace | L’ondulation ne portait aucune information et datait la page. La bande porte les données réelles de la section suivante. |
| Barre de navigation | Hauteur fixe 76 px, collée au bord | Pilule flottante de 68 px, retrait de 16 px | Demande du client sur référence externe. Le flou d’arrière-plan reste conforme : c’est le seul endroit où le système l’autorise. |

# 8. Réserves et points à trancher

Ces points sont bloquants ou structurants. Ils appellent une décision du maître d’ouvrage avant mise en ligne.

| N° | Point | Risque | Décision attendue |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Le formulaire n’envoie aucune demande : seul l’écran de confirmation s’affiche. | Bloquant — un visiteur croit sa demande transmise alors qu’elle est perdue. | Choisir le mode de transmission (interface applicative, service tiers, ou lien courriel) et le faire brancher. |
| R2 | Les photographies sont générées par intelligence artificielle. | Crédibilité — une entreprise dont l’argument est le contrôle physique des lots ne peut illustrer son site par des images de synthèse. | Commanditer une prise de vue réelle : plantations, entrepôt de tri, port. |
| R3 | Les chiffres-clés et les témoignages n’ont pas été vérifiés. | Juridique et commercial — un chiffre invérifiable engage l’entreprise. | Confirmer ou corriger : 20+ partenaires, 4 filières, 24 h de délai, 20 pieds de minimum, et les trois témoignages. |
| R4 | Les pages Produits et À propos n’existent pas. | Les liens produits renvoient au formulaire au lieu d’une fiche détaillée. | Arbitrer leur réalisation ; les maquettes et les visuels sont déjà disponibles. |
| R5 | Le S du favicon est du texte, non un tracé vectoriel. | Mineur — la lettre se substitue en Arial si la police n’est pas installée. | Fournir le logo vectorisé, ou faire vectoriser le symbole. |
| R6 | La configuration de l’outil d’analyse de code est incompatible avec sa version. | Mineur — le contrôle qualité automatique ne s’exécute pas. | Autoriser la correction (une ligne). |
| R7 | Les visuels sources pèsent de 2,2 à 2,9 Mo. | Performance — coût de conversion à chaque première demande. | Autoriser une optimisation en amont des fichiers sources. |

# 9. Livrables

| Livrable | Forme | État |
| --- | --- | --- |
| Code source du site | Dépôt versionné, projet Next.js | Livré |
| Page d’accueil | Onze sections, responsive | Livré |
| Système de design implémenté | Jetons CSS documentés en commentaires | Livré |
| Composant logo | Trois variantes, quatre déclinaisons de fond | Livré |
| Favicon | SVG et repli ICO | Livré, à vectoriser |
| Visuels de la page d’accueil | Six fichiers | Livré, à remplacer par des photos réelles |
| Présent cahier des charges | Document Word | Livré |
| Pages Produits et À propos | — | À produire |
| Branchement du formulaire | — | À produire |

# 10. Critères de recette

La page d’accueil est réputée conforme lorsque l’ensemble des points ci-dessous est vérifié.

| N° | Critère de vérification | Vérifié |
| --- | --- | --- |
| C1 | Les onze sections s’affichent dans l’ordre défini au chapitre 3 |  |
| C2 | Chaque lien de navigation atteint sa section sans la masquer sous la barre |  |
| C3 | Le menu compact s’ouvre et se referme correctement sous 900 px |  |
| C4 | La sélection d’une zone met la fiche à jour sans rechargement |  |
| C5 | Le formulaire refuse un courriel invalide et une société vide |  |
| C6 | La demande parvient effectivement à SICCAM (dépend de R1) |  |
| C7 | Les téléphones et le courriel sont cliquables sur mobile |  |
| C8 | Le logo est net et proportionné aux trois emplacements |  |
| C9 | Toute la page est parcourable au clavier, focus visible en permanence |  |
| C10 | Aucun défilement horizontal, de 320 px à 2560 px de large |  |
| C11 | Les animations cessent lorsque le mouvement réduit est activé |  |
| C12 | Les chiffres et témoignages publiés ont été validés (dépend de R3) |  |